BẮT LỖI BACKLOG CỦA THỰC TẬP SINH

Chuẩn hóa Product Backlog đặt xe ghép trên Trello – Đội RikkeiGo

# Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D – Chi tiết vừa đủ | Thẻ nằm trên cùng, sắp được làm nhất, mà chỉ có tiêu đề chung chung, không mô tả nên Developers phải hỏi lại. |
| H2 | Sai | P – Ưu tiên theo giá trị | Thẻ trang trí giao diện lễ hội đứng trên thẻ "Tự động chia tiền", là giá trị cốt lõi của đi ghép, nên thứ tự không theo giá trị. |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm cuối cột nên chỉ cần tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ "lớn", đúng với D (chi tiết vừa đủ) và E (được ước lượng). |
| H4 | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Backlog (chỉ PO được thêm, bớt, sắp xếp) | Tú là Developer nên không có quyền tự thêm thẻ và kéo lên đầu, dù lý do "cần làm gấp" nghe hợp lý. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng cột / tiêu chuẩn "xong" | Bảng thiếu cột kiểm tra nên thẻ code xong vào thẳng Done mà chưa đạt tiêu chuẩn "xong". |

# Phần 2 – Sửa lỗi

| Hạng mục | Trạng thái đúng sau khi sửa |
| --- | --- |
| H1 | Đức (PO) viết lại thẻ thành user story có mô tả và tiêu chí chấp nhận rõ ràng, ví dụ "Là hành khách, tôi muốn đặt xe ghép để chia sẻ chi phí", để Developers làm ngay không cần hỏi lại. |
| H2 | Đức (PO) đặt thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" vì chia tiền có giá trị cao hơn. |
| H4 | Tú gỡ thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" khỏi đầu cột và chỉ đề xuất với Đức, còn việc thêm thẻ và chọn vị trí do Đức (PO) quyết định. |
| H5 | Bảng Trello có đủ 5 cột theo thứ tự bên dưới, thẻ code xong phải qua cột kiểm tra và đạt tiêu chuẩn "xong" mới được vào Done. |

H5 – Các cột theo đúng thứ tự (trái sang phải):

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- In Progress

- In Review / Testing (cột bổ sung)

- Done (chỉ chứa thẻ đạt tiêu chuẩn "xong")